- 园林绿化项目

- 竞争性谈判文件

- 项目编号：AHCX2025YL033

- 采购人：芜湖市蓝绿园林物业管理有限责任公司

- 代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2025年08月01日

目  录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：AHCX2025YL033

- 2、项目名称：园林绿化项目

- 3、招标内容：本项目主要内容为弋江区某公园绿化养护，绿地面积共计149538.1平方，具体见采购需求说明。

- 4、控制价：387303.68元/年（报价不得超最高限价，最高限价不含税，具体金额据实结算）。

- 5、质量标准：满足项目要求验收标准。

- 6、养护期:三年（1+1+1）,合同一年一签，根据养护表现及业主反馈决定是否续签下一年合同。

- 二、申请人资格要求

- 1、非芜湖城市园林集团股份有限公司入库供应商的需缴纳履约保证金。

- 2、本项目不接受联合体投标。

- 三、竞争性谈判文件的获取

- 1、时间：2025年08月02日至2025年08月05日09:00

- 2、地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）。

- 3、方式：在芜湖城市园林集团股份有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞争性谈判文件。

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2025年08月05日09:00

- 地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）

- 五、开启

- 时间：同响应文件提交截止时间

- 地点：同响应文件提交地点

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：芜湖市蓝绿园林物业管理有限责任公司

地 址：芜湖市镜湖区黄山中路23号（土地局宿舍门楼）

联系方式：王工 15273127580

2、采购代理机构信息

名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼

联系方式：祖工 15655391998

- 七、代理服务费：中标供应商领取中标通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

本项目代理服务费金额：代理服务费按差额累进法计算（工程类项目低于4000元的按4000元支付，工程类项目代理服务费最高不超过10万元，超过10万元的按10万元支付）：

若中标价＜100万元：代理服务费=[中标价×0.5%]*0.5。

八、投标保证金

- 1、投标保证金形式为保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

- 园林集团入库且已缴纳入库履约保证金的供应商无需缴纳投标保证金（如中标后无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，将从中标人入库履约保证金中按本项目投标保证金金额等额扣除），其他投标人均需提交足额投标保证金。

- 投标保证金以电汇或转账的形式汇入指定账户（缴纳时请注明“单位名称+项目名称”）。未中标人自开标次日起四周内退还其投标保证金（无息）。

- 备注：如本次招标流标，投标人缴纳的投标保证金可自动转为本项目后续招标的投标保证金（无息），无需再次缴纳。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；

(2)中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；

(3)投标人存在弄虚作假行为的。

- 2、投标保证金金额：人民币（大写陆仟元整（小写￥6000.00元）。

- 3、投标有效期：自投标人递交投标文件截止之日起计算90日。

- 4、投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。

- 5、投标保证金账户信息：

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

- 九、履约保证金：

- 1、履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

- 2、履约保证金的金额：合同中约定。

- 3、中标人在接到中标通知书后7天内，向采购人提交履约保证金。采购人收到履约保证金后，退还中标人的投标保证金。

- 4、履约保证金账户

- 开户名称：芜湖市蓝绿园林物业管理有限责任公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：1100901021000266302

采购人：芜湖市蓝绿园林物业管理有限责任公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2025年08月01日

第二章 供应商须知

一、响应文件份数和签署

- 1、提供响应文件贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”)，装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。

- 2、响应文件正本和所有副本均需书写清晰。

- 3、响应文件内容均须加盖供应商公章。

- 4、供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

二、响应文件的评价、比较和成交

- 1、评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一谈判。

- 2、评审委员会对有效响应供应商采取竞价谈判，供应商二次报价不得高于上一轮报价（一次报价）。以二轮报价最低价作为该项目中标价，如二轮最低报价相同时，则报价相同的供应商继续竞价，直至选出最低价。

- 所有参与本项目报价并愿意接受最低价的供应商，均可进行“以房抵工”比例的竞争，填报“以房抵工”比例（供应商在填报时应填报10%及以上的整数）。

- 报价最低的供应商在“以房抵工”比例评审时享受3%的奖励。（例如：报价最低的供应商如果填报“以房抵工”比例为25%，评审时该供应商按28%进行评审，结算时仍按其填报的25%进行结算）。

- “以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人，最高评审比例相同时，则同比例供应商需再次填报“以房抵工”比例(不得低于上一轮)，直至选出“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人。

3、响应供应商不足3家或经评审后有效响应供应商不足2家时，宣布流标。

- 4、评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

- 采购需求

一、项目内容

1、项目名称：园林绿化项目。

2、项目范围：本项目主要内容为弋江区某公园绿化养护，绿地面积共计149538.1平方，具体见采购需求说明。

3、本项目控制价为387303.68元/年（报价不得超最高限价，最高限价不含税，具体金额据实结算）。

4、养护期：三年（1+1+1）,合同一年一签，根据考核结果及业主反馈决定是否续签下一年合同。

二、竞价人资格要求

1、非芜湖城市园林集团股份有限公司入库供应商的需缴纳履约保证金。

2、本项目不接受联合体投标。

三、付款方式

- 1、本项目无预付款，进度款支付，甲方根据弋江区城管局养护费拨付方案按月支付应付款项的50%，剩余的50%根据考核情况结算。合作地域范围如遇政策性调整，养护期内的劳务合作费用则按相应比例增减。养护期内最后一个月不支付养护费用，待验收合格移交后支付。

- 2、支付方式：工程款支付方式为转账或房票。付款前，乙方需向甲方开具增值税专票，甲方收到发票后安排付款。若乙方未开具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

四、其他事项

1、所有参与本项目报价并愿意接受最低价的供应商，均可进行“以房抵工比例的竞争,填报“以房抵工”比例(供应商在填报时应填报 10%及以上的整数)。报价最低的供应商在“以房抵工”比例评审时享受 3%的奖励。(例如:报价最低的供应商如果填报“以房抵工”比例为 25%，评审时该供应商按 28%进行评审，结算时仍按其填报的 25%进行结算)。

“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人，最高评审比例相同时，则同比例供应商需再次填报“以房抵工”比例(不得低于上一轮)，直至选出“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人。

2、中江城建集团电子房票使用手册

https://mp.weixin.qq.com/s/NdbtVG8h113Kkrc9Ge2dZg

五、其他要求

- 详见采购需求说明。

采购需求说明

- 一、项目概况

芜湖市蓝绿园林物业管理有限责任公司弋江区某公园绿化养护劳务,本项目主要内容为弋江区某公园绿化养护，绿地面积共计149538.1平方，具体按照实际交付的内容和养护时间计算。

- 二、养护内容

1、乔木及大灌木：生长旺盛、树形美观，分枝点合适，内膛不乱，通风透光；叶片、枝干健壮，无明显枯枝死枝；及时抹芽，树干、一级分枝上基本无萌条；及时清理死树，挖除死树桩并进行补植，保持无缺株；及时扶正倾斜树木。保证乔木安全成活，做好树木支撑架草绳绕树干树干刷白等工作。

2、绿篱、种植块及整形灌木：绿篱及种植块生长势较好，平、立面整齐，基本无死枯、缺株、断档、倒伏、歪斜、亮脚和杂生植物、蛛网等现象；整形灌木（球类等）生长较丰满，基本无偏冠、空洞，修剪面光滑。如有缺失，需根据采购人现场勘察确定补栽绿植。

3、草坪及花卉：生长茂盛、叶色正常；基本无秃斑、杂草，生长季节无枯黄无违规使用化学药剂现象；暖季性草坪高度保持在 6cm 以下，冷季性草坪保持在 8cm 以下；草坪与种植块等绿化相接处应切边；做好草坪的冬季防火工作以及补栽工作。

4、正常养管中，因养护不善出现死亡、严重损伤的苗木，须及时安排补植、更换；乔木补植须选用于原苗木相同规格、品种，大灌木及整形灌木须选用同规格、同品种全冠苗，绿篱、种植块等须选择同品种、同规格健壮苗满载、密植，然后修剪至同等高度并达到黄土不见天的要求。

5、病虫害防治：根据植物病虫害的发生规律，做好病虫害预防工作。对于已发生的病虫害，要根据不同的树种、病虫害的种类和具体环境条件，及时治理。

6、施肥：补植苗木要施足基肥，其他植物每年春季、秋季各施肥一次。

7、浇水和喷淋：视气候、土壤墒情等情况及时安排浇水，确保绿化无干枯、失水现象；喷淋：绿化上有积尘且最低温度不低于零摄氏度时，及时喷淋。

8、整形修剪：修剪应根据树种习性、养护季节、景观效果进行，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。修剪创面直径大于 3cm，必须进行防腐处理；绿篱、种植块及整形灌木（球类等）适时修剪（针叶类萌条不超过 5cm，阔叶类萌条不超过 10cm），表面无修剪残留物。

9、中耕松土：冬季需根据现场实际情况结合施肥对树木开盘，直径 60-100cm，树干处宜浅渐远渐深；春、夏、秋季进行中耕松土。

10、防护措施：新植乔木和有倒伏危险的树木须设置支撑，支撑为杉木，打入土中深度达到1m以上；对意外造成的植物倒伏、折损，及时进行扶正、修剪或安排更换；对易受冻害树木，须在每年的 11 月底之前完成根际培土、覆草、 裹干、涂白等措施，裹干、涂白高度不得低于 1.5m，同一区域须基本保持一致；为防止雪压损毁树枝或变形，降雪天气时应及时清除树木枝叶上的积雪；在绿化易遭人为踩踏破坏的区域设置护栏防护，并保持护栏完好；恶劣天气、对苗木进行防护。

11、绿化因游人损坏维护不到位等，由中标供应商进行修复补植，及时清理修剪的树枝，垃圾随产随清，该项费用包含在投标报价内。

12、如遇节假日或其他活动需进行临时花卉、苗木栽植时，需按照采购人要求进行栽植，苗木及多年生草花需确保合同期内成活（期内死亡需补植，补植树木应确保合同期内成活），一年生草花需确保花期内成活。若栽植后出现死亡的，中标供应商需负责补植。

13、绿化成活率和保存率：日常养管中，绿化成活率和保存率须达到 98%以上；养管期满时，绿化的成活率和保存率必须达到 100%。

14、其它未涉及部分参照《芜湖市园林绿化日常养护管理工作导则》要求进行管理。

三、现场勘察

投标人自行现场踏勘，梳理黄土裸露地块，自进场后，按采购人要求，对其养护责任范围内进行黄土裸露地块梳理、补栽工作。执行相关养护考核办法，对本招标绿化养护项目中标服务期间可能岀现的政策、环境和市场的变化带来的运营成本上涨等可能影响报价的因素、作岀正确的评估，投标分项报价时自行考虑风险，报价时如漏项、漏算、少算、招标答疑时间未列出书面事项问题的均视办投标人报价的枝术策略，并视为默认，所有风险自行考虑一并体现到投标报价中，投标人不得以不完全了解现场为由提出任何形式增加养护经费造价及索赔的要求、否则，造成经济责任风险责任自负。

四、相关要求：

（一）人员要求

1、配备项目负责人：1名。

2、绿化养护工人：9名（能够熟练使用园林机械）。

6、本项目最低配备人员为10人，（15000㎡/人，包含项目负责人、绿化养护工人）

(二)、车辆要求：

| 序号 | 车辆名称及参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车（中型或重型载货专项作业车，核定载质量不低于8000kg） | 1 | 辆 |  |
| 2 | 养护（巡查）车:（轻型普通货车或轻型栏板货车核定载质量不小于1400kg） | 1 | 辆 |  |

（三）设备要求

满足日常养护需要，自行准备。

（四）考核要求

本项目按照《蓝绿公司绿化养护考核办法》进行考核，中标供应商进场服务时开始实施考核。采购人根据项目具体运行实际情况，可对考核细则进行调整修订。

考核分总分为100分，按月度考核，月总评90分（含90分）以上的，全额发放当期养护费用，89-85分，扣除的当期养护费用的2个百分点，84-80分，扣5个百分点。低于80分，暂扣当月养护费。

(五)投标报价说明

1、投标人报价应包含但不限于：本项目所发生的直接成本、间接成本、利润、政策性文件规定的费用、设备进场费、原材料价格变化风险。包含但不限于投标人应自行承担招标服务范围内各种设备设施购买、运行修理。

2、中标人应综合考虑安全风险，根据需要为所有服务人员投保第三方人身意外伤害险等相关险种。（须提供承诺函加盖投标人公章，格式见附件）。

3、投标报价应包含养护时产生的垃圾，由养护单位按市容管理要求自行处理，费用含在投标报价内。

4、管理费报价中提及的其他报价。

5、招标文件报价表应包括招标范围内要求的全部费用。凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

（六）其他要求

1、投标人员工的安全由投标人全权负责。投标人应按国家和省、市有关规定，为本项目所有配备人员购买人身意外伤害保险及相关劳动保险，配备相关劳动安全措施（包括岗前培训和制定安全作业操作规范），费用自理。投标人员工工作期间所发生的安全等事故，由投标人承担法律和经济责任。

2、采购人在投标人养护期内，定期或不定期对投标人项目负责人、养护人员在岗情况进行考勤考核，纳入考核评分体系。

3、进场后，投标人必须对现场缺失的苗木（或设施）规格、品种进行全面梳理统计、留存影像资料，并书面告知采购人，根据采购人需求进行补植，苗木由采购人提供,栽植费用参照《芜湖城市园林集团绿化养护和零星施工结算标准》执行。在养护期内，投标人须确保养护苗木成活率达100%，若苗木死亡应书面告知采购人，经采购人允许后可根据苗木生长特点（夏季高温季节或冬季寒冷季节可适当延期），按现场实际品种和规格进行补植并包活，费用含在投标报价内。

4、在养护期内，投标人须每日安排管理人员对养护范围进行巡查，确保养护质量达标，确保绿化及设施完好。未经采购人同意的个人或单位占破绿、地等行为，由投标人负责制止，并运用法律手段维护自身权利。除经采购人同意的占、破外，其它任何情况的破坏部分，均由投标人按原样补植、补缺、修复，费用含在投标报价内。

5、因恶劣天气等其它原因造成树木歪斜、断枝和倒塌，投标人必须及时安排工作人员到现场清理、扶正，确保行人和车辆行驶安全。因上述原因造成的各类事故，由投标人承担法律和经济责任。

6、投标人必须文明施工（养护），养护时需有相应安全警示措施，对养护中产生的垃圾需当天处理，不得堆放在路面上，不得随意丢弃，由投标人自行处理，费用含在投标报价内。

7、出现死树、死苗情况，5天内更换。5天未更换的，采购人自行更换，费用按市场价格从投标人当月养护费中扣除。更换后的苗木仍由投标人按本养护要求进行养护，并对投标人当月考核扣分。

8、乙方自行配备绿化维护中所需要的园林机械并承担一切相关费用，按照规范定期对园林机械、车辆等设备进行维护同时按照操作规范进行使用。绿化养护、施工中所需肥料、农药、刷白的石灰、草绳、木桩、铁丝、服装等由甲方提供。

9、应急处突管理：中标人建立针对特殊性灾害天气如抗旱、防汛、台风、雪灾等灾害性天气，要有相应的应急预案和工作计划安排，并在特殊性灾害天气期间配备相应应急抢险工具，安排不少于 5人的 24 小时应急抢险队伍。

10、本项目无预付款，进度款支付，甲方根据弋江区城管局养护费拨付方案按月支付应付款项的50%，剩余的50%根据考核情况结算。合作地域范围如遇政策性调整，养护期内的劳务合作费用则按相应比例增减。养护期内最后一个月不支付养护费用，待验收合格移交后支付。

中标供应商需提供承诺函，承诺如园林集团因特殊原因未能按合同支付养护费，由中选供应商自行垫付且园林集团不承担任何与拖欠农民工工资等相关风险，承诺垫付时间为6个月及以上。（须提供承诺函并加盖投标人公章，格式见附件）

11、考核的相关规定、服务标准和要求按照《弋江区城市管理局园林绿化管理考核办法》及《芜湖城市园林集团有限公司园林绿化养护管理质量标准》执行，若有修订，按修订后的规定、标准和要求执行。

五、服务管理期限

1、本项目服务期三年（1+1+1），根据考核	及业主反馈决定是否续签下一年合同。

2、其他未尽事宜有采购人与中标人在合同中约定。

六、费用结算

采购人根据绿地养护费用中标价按实际养护面积进行费用结算，即：（中标金额/招标面积）×实际养护面积。

七、其他

1、因中标人原因造成的安全事故所产生的费用和责任，中标人须自行承担，采购人不承担任何责任和赔偿，中标人应严格安全管理，若发生事故后果自负。（须提供承诺函并加盖投标人公章，格式见附件）

2、 中标人的项目负责人需全权代表并负责养护管理工作，并与采购人保持密切联系。项目负责人经采购人考核达不到招标文件要求或者不能胜任工作的，采购人有权要求中标人更换，更换的项目负责人不能低于原项目负责人要求。

3、投标人中标后，若因下列因素导致合同履约中断，采购人按照实际发生的养护天数结算养护费即：[（中标金额/招标面积）×实际养护面积]*实际养护天数/365。

3.1 政府相关会议、决定；

3.2 绿地需移交其他部门的；

3.3 其他不可抗因素；

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、垃圾清理 | 1、无环卫管养地块清理垃圾 2、树木、草坪修剪后枝叶、草屑、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛； | 1、整修后树枝、草屑乱倒、乱放，扣1分/次； 2、当天垃圾、杂物未及时清运扣1分/次。 |  |
| 二、苗木修剪 | 1、根据树木习性，修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，树木通风透光良好，无断枝及明显枯枝； 2、花灌木修剪及时，色块、绿篱适期修剪，整齐平整、不缺损； 3、球类修剪圆整； 4、草坪要适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留； | 1、乔灌木、色块不适时修剪，扣1分/次； 2、不按要求乱修剪，扣1分/次； 3、修剪质量达不到要求的，扣1分/次； 草坪不及时修剪，扣1分/次； 5、草坪修剪面不平，边角有遗留，扣1分/次； |  |
| 三、浇灌排水与除草 | 1、根据实际情况，在高温及干旱季节对灌木及浅根苗木、草坪每两天浇一次透水； 2、绿地内不得长时间积水，雨后积水应及时排除 3、树池、草坪、绿化场地内杂草及时清除； 4、不得出现块状杂草； 5、零星杂草不得超过10㎝ 6、不得在绿地内种菜，不得擅自在绿地内种花、种树、种草。 7、果岭草草籽每年10月左右复播一次 | 1、未及时浇水，致使树木、草坪生长不良、萎靡，扣1分/次，造成苗木死亡，扣1分/次； 2、雨后绿地、草坪内长时间有积水，扣0.5分/处； 3、树池、草坪、绿化场地内有明显杂草未清除，扣0.5分/次，出现块状杂草，扣1分/处 4、零星杂草较多且高于10㎝，扣1分/处； 5、在绿地内种菜发现一处扣1分/处，擅自在绿地内种花、种树、种草，发现一次扣1分/处。 6、未及时复播果岭草草籽或复播后成坪效果差，扣1分/次 |  |
| 四、施肥与病虫害防治 | 1、绿地、草坪、植物按要求及时施肥； 2、发现病虫害应积极防治，做到无明显病虫害； 3、农药品种按实际情况要求购买，按甲方要求进行防治； 4、冬季时树木需涂白，防止冻害，并结合涂白清理越冬虫蛹、虫茧 | 1、不按规定及时施肥，扣1分/次； 2、发生肥害，扣1分/次； 3、出现大面积病虫害危害症状，视情扣1分/次； 4、用药未按甲方要求进行防治，造成损害，扣1分/次； 5、冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣1分/次。 |  |
| 五、日常管理 | 1、着装整齐； 2、道路、公园、绿地有信息化网格员，养护人员数量达到规定要求，职责明确，管理规范，制度落实； 3、对破坏绿地树木和损坏花草的现象应及时制止，并补种恢复，协助执法部门处理毁绿案件； 4、养护管理台帐及档案资料完整； 5、安全生产，确保人员，车辆安全，为人员购买意外伤害保险，车辆不带故障上路，定期保养，维修。 | 1、着装不整齐、未着所发服装，一人一次扣1分； 2、道路、公园、绿地无信息化网格员扣1分；养护人员数量未达到规定要求扣2分，职责不明确，管理不规范，制度不落实扣1.5分； 3、对破坏绿地树木和损坏花草的现象不及时制止，未补种恢复扣1分。新闻媒体曝光一次扣2分； 4、养护管理台帐及档案资料不完整，没有建立台帐和档案资料的扣2分； 5、安全生产，确保人员，车辆安全，没有为人员购买意外伤害保险，车辆带故障上路，不定期保养，维修扣2分。 |  |
| 六、公园、绿地 | 1、修剪规范，补植及时，无死树枯枝； 2、绿地整体景观效果好，无明显杂草、无秃斑，无踩踏破坏； 3、草花配置合理，无明显枯叶残花现象； 4、草坪等地被生长良好，浇水及时，高度控制适宜，无明显秃斑、断档； 5、植物病虫害防治及时，危害率控制在5％以下。 | 1、死树未及时清理，每处绿地扣1分；绿地整体景观差，扣2.5分；绿地内植物修剪不规范每处绿地扣1分； 2、植物景观遭到踩踏破坏，有明显秃斑，每处秃斑扣0.5分； 3、每处绿地草花更换不及时扣1.5分；花卉配置效果不好扣1分； 4、每处绿地草坪等地被生长不良，浇水不及时，扣1分； 5、发生大面积病虫危害扣2分。 |  |
| 七、设施维护和保洁 | 1、亭、廊、花坛、游步道等设施整洁，无驳落物和涂划痕迹； 2、园灯、园路、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损、丢失； 3、绿地内防护设施搭设规范整齐； 4、绿地内卫生每日清扫，随时保洁。 | 1、发现亭、廊、花坛、游步道脏、差，有缺损扣2.5分； 2、发现园内设施破损一处扣0.5分，设施减少一处扣1分； 3、绿地内防护设施搭设不规范，有破损扣1分； 4、绿地内卫生清扫不彻底，有明显垃圾等杂物扣1.5分。 |  |
| 八、其它 | 1、如遇大风、雪灾等造成的灾害应及时打雪抢险、清理断枝； 2、严格按安全生产操作规程组织作业； 3、无擅自砍伐树木、树枝，占用绿地及破坏绿化设施行为； 4、无安全隐患； 5、无践踏花草树木； 6、无群众投诉 7、被文明办、市容管理部门抄报批评或被媒体爆光的 | 1、意外灾害造成树木损伤而未及时打雪抢险、清理断枝，扣1分/次； 2、作业时未按安全生产操作规程组织作业，扣1分/次； 3、擅自砍伐树木、树枝，占用绿地及破坏绿化设施，未抓住破坏人或不上报的，扣1分，造成的损失由承包人承担（在承包费中扣除）； 4、发现安全隐患，扣1分/处； 5、践踏花草树木未制止，扣0.5分/次； 6、被群众投诉，核查情况属实，扣0.5分/次 7、被文明办、市容管理部门抄报批评或被媒体爆光，未按期整改的，扣2分/次 |  |

- 具体服务内容

公园绿化养护劳务

| 序号 | 地块名称 | 绿化面积 （平方米） | 包含范围 | 具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弋江区某公园 | 149538.1 | 公园绿化 | 该项目范围为东至：花津南路辅道以西；西至：长江南路泵站以东；北至：珩琅山路“产业园”厂区围墙以南；南至：兴业路以北4米 |
| 合计 | 进场实际面积 | 根据业主最终确定面积为准 |  |  |

# 第四章 响应文件格式

一、竞争性谈判响应声明

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1、在研究了（项目名称及编号）竞争性谈判采购文件（含补充文件）后，我们愿意按投标报价（大写    ）（小写     ）的价格（不含税），遵照竞争性谈判采购文件（含补充文件）的要求承担本竞争性谈判项目的实施，完成本次竞争性谈判范围的全部项目内容及其保修工作。

2、如我方中标，我方保证本项目不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派       为本项目负责人，全权处理本次项目相关事宜，在本项目完成前不予变更。

4、如我方中标，我方保证在合同规定的供货期内完成本竞争性谈判项目的全部工作内容，并确保验收质量达到      标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、我方同意所提交的响应文件，从采购文件规定的投标截止期开始，在投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。

7、你方的中标通知书及竞争性谈判文件和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方完全接受竞争性谈判文件的规定。

供应商：(盖章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（适用于授权委托人参加投标）

本授权委托书申明，我     (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现授权委托     (姓名)为我方代理人，参加       (采购人名称)             (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评审、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            （盖章或签字）

代理人身份证号码：                     联系电话：

性别:

年龄：

供应商：               (盖章)

法定代表人：             （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期:     年   月  日

须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件或复印件

三、法定代表人证明

（适用于法定代表人参加投标）

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

法定代表人身份证号码：                    ；

供应商全称 (盖章)

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件或复印件

### 四、澄清函（格式）

### 澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：                                          项目编号：

| 需澄清的内容 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商盖章， 或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期： |
| 评标委员会意见 |  |
| 评标委员会签字 | 日期： |

### 五、投标报价表格式

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价 | （精确到小数点后两位） |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年    月   日

### 六、投标保证金

如采用电汇、转账方式，提供汇款转账凭证。

如采用保函方式，提供银行保函、保证保险、担保保函等形式。

投标保函

编号：

致：

鉴于：                         （下称“投标人”）根据贵方发出的编号为                的竞争性谈判文件拟向贵方投标承接            项目。根据竞争性谈判文件，投标人需向贵方提交投标保函。

根据保函申请人                  的申请，我单位（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）                        元（大写）的投标保函（下称“本保函”）。

一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标；或

（2）投标人中标后未与受益人签约；或

（3）投标人中标后未向受益人缴纳履约保证金或提交可接受的履约保函。

2.本保函正本原件。

3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人柜台。

二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

三、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

四、本保函一经开立即生效，于     年    月    日保证人对公营业时间结束时失效（若该日为非营业时间，则以该日之前的最后一个营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人：

（签章）

有权签字人：

开具日期：

年     月     日

注：

1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

七、二次报价函（格式）

致：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1.在参与了             项目(项目编号:           )竞争性谈判后，我方愿意以（大写              ）（小写              ）的价格（不含税）承担本次谈判范围的所有内容；

2.如果我方成交，我方将保证在招标人要求的工期内完成本项目的内容，并达到招标人规定的要求；

3.在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

4.我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，招标人有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年    月    日

注：每个报价人需打印空白报价函，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞争性谈判后的报价。

八、“以房抵工”比例填报单（  次）

- 致（招标人）：

1、在参与了             项目(项目编号:           )本次竞争性谈判后，我方愿意按本次谈判确定的最低价投标报价(大写)                        (不含税)承担本次谈判范围内的所有内容；

2、我方愿意将本项目结算价的      %，以中江集团“电子房票”结算；

3、如果我方中标，我方将保证在招标人要求的工期内完成本项目的内容，并达到招标人规定的要求；

4、在合同书正式签署之前，本单据将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力:

5、我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

6、我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，招标人有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

- 投标人（盖章）

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

- 年   月   日

注：每个报价人另打印空白“以房抵工”比例填报单，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞争性谈判后的报价。

承诺函

我单位现参与本项目投标，承诺如下：

- 1、我公司承诺中标后，对所有服务人员投保第三方人身意外伤害险等相关险种。

- 2、我公司承诺所有服务人员年龄均不超过70周岁。

3、我公司承诺如园林集团因特殊原因未能按合同支付养护费，由中选供应商自行垫付且园林集团不承担任何与拖欠农民工工资等相关风险，承诺垫付时间为6个月及以上。

4、我公司承诺因我公司原因造成的安全事故所产生的费用和责任，我公司自行承担，采购人不承担任何责任和赔偿，我公司按规定作业、严格安全管理，若发生事故我公司自行承担。

供应商：                      （盖章)

年    月    日

九、企业相关证书及其他材料

- 1、营业执照（全部内容）复印件

- 2.投标保证金电子回单

- 3.承诺函

- 4、其它相关资料复印件（供应商可以增加）

- 5、其他材料：谈判文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）